## Slide 1: Méthodes Agiles et Conception Centrée Utilisateur
Présentation
du rapprochement entre ces deux méthodes

## Slide 2
Présentation des deux approches
Les Méthodes Agiles : Aperçu et mise en oeuvre
Une tentative de conciliation : la méthode ACU
Expérimentations
Les rôles
Cas pratique : Le projet Cat’s Eyes
Présentation de l'application et des acteurs du projet
Déroulement du projet
Conception Centrée Utilisateur : principes
Pourquoi rapprocher ces méthodes?
Apports et limites de la méthode ACU
Les procédures

## Slide 3: Présentation des deux approches
VS

## Slide 4
Apparues il y a une vingtaine d’années mais appliquées seulement au début des années 2000 pour accélérer la production d’applications logicielles
Modèle itératif visant à répondre au mieux aux besoins exprimés par les commanditaires en offrant une grande réactivité par rapport à leurs demandes
Les Méthodes Agiles
  {
Modèle de développement à l’opposé du modèle en cascade ou modèle en V
Méthodes Agiles
Modèle en V

## Slide 5
4 valeurs fondamentales
L’équipe
Logiciel fonctionnel
Acceptation
du
changement
Collaboration

## Slide 6
Une multitude de méthodes et de techniques dérivées existent : XP, Scrum, RAD, DSDM, ASD, FDD, Crystal Clear
Les Méthodes Agiles
  {

## Slide 7
Les Méthodes Agiles
  {
Exemple : Mise en œuvre de la méthode SCRUM

## Slide 8
Apparue au début des années 1990
Stimulée par l’irruption de terminaux connectés, d’applications web et la domotique
Approche tenant compte des utilisateurs et de leurs besoins tout au long du processus de développement  prépondérance du point de vue de l’utilisateur final (Final User)
Conception centrée utilisateur
  {

## Slide 9
Conception centrée utilisateur
  {
Participation active des utilisateurs
Répartition entre les utilisateurs et le système
Conception pluridisciplinaire
Itération des solutions de conception

## Slide 10
Conception centrée utilisateur
  {

## Slide 11
Pourquoi rapprocher ces deux méthodes?
  {
Méthodes Agiles
CCU
Pallier les défauts de chaque méthode:
-Le produit peut ne pas être utilisable par les utilisateurs finaux pour les Méthodes Agiles
-Problème de la qualité du produit final pour la CCU
Tirer le meilleur des deux approches :
-Garantie d’un produit fonctionnel, faible probabilité de développement « hors sujet » pour les Méthodes Agiles
Réduction des coûts de dév. et de support utilisateur, amélioration de la productivité, de la satisfaction pour la CCU

## Slide 12: Une tentative de conciliation : la méthode ACU
La première version
Les rôles
La procédure

## Slide 13: L’expérience : une première approche
Critiques -
Besoin de temps
Les ergonomes
Critiques +
Les développeurs
Les ergonomes
Les développeurs
Les utilisateurs
5 projets : 15 personnes travaillant dessus
      Entretiens des personnes et descriptifs des avis
  {

## Slide 14: Agile Centrée Utilisateur : l’expérience
Une première vision
Avoir une phase de conception
Avoir un ergonome (phase de test)
Vision claire des rôles de chacun
Ne pas intégrer une méthode dans l’autre
  {

## Slide 15: Méthode Agile Centrée Utilisateur : les rôles
  {

## Slide 16: Procédure : PHASE 1 / La conception
  {

## Slide 17: Procédure : PHASE 2 / Le développement
  {

## Slide 18: Procédure : PHASE 3 / La validation
  {

## Slide 19: Cas pratique : Le projet Cat’s Eyes

## Slide 20
Présentation de l’application et des acteurs du projet
  {
Application mobile permettant d'avoir les informations en temps réel sur ses contacts (ex : dispo, lieu , activité)
Propose d'interagir au changement de situation d'un contact (ex : proposer de boire un verre à un ami)

## Slide 21
Présentation de l’application et des acteurs du projet
  {
Les rôles du projet Cat’s Eyes

## Slide 22
Déroulement du projet
  {
Phase 1, conception :
Réalisation d’une maquette Flash entre PO et Designers
Réalisation d'un prototype sous Android à partir de la maquette

## Slide 23
  {
Phase 2, développement :
9 sprints de 3 semaines chacun
ACU appliquée : mini-tests utilisateurs, sprint 3 à 6 avec l'ensemble des membres
Déroulement du projet

## Slide 24
  {
Phase de tests utilisateurs + développement en parallèle au début de chaque sprint
Recommandations possibles après analyse des tests
Relation étroite entre développeurs et ergonome : Scrums quotidiens
Déroulement du projet

## Slide 25
  {
Difficultés rencontrées :
Communication difficile entre ergonome et développeur
Un développeur ne peut pas être partout en même temps  Sprint de 4 semaines ou plusieurs développeurs auraient résolu le problème
Apports et limites de la méthode ACU

## Slide 26
  {
Points positifs :
Grâce aux retours réguliers des utilisateurs :
Visibilité améliorée
Facilite la priorisation des fonctionnalités
Révélation en amont des problèmes techniques importants
Grâce aux rencontres quotidiennes entre ergonome et développeurs :
Flux d'informations augmenté
Rapidité de résolution de problèmes et de prise de décision
Apports et limites de la méthode ACU

## Slide 27
  {
La méthode ACU permet :
Une meilleure compréhension des besoins utilisateurs
D’intégrer directement les points d’amélioration en développement
Une motivation renforcée par un lien constant avec les utilisateurs
De montrer l’importance de la communication entre les membres et de la participation de tous les acteurs dans les cérémoniaux
D’avoir un livrable plus affiné et plus fluide dans son utilisation
Conclusion